# Pla d’acció setmanal – SmartDine (1 mes)

## Setmana 1 – Posts i base social

Desenvolupament:
- Models i endpoints de posts i comentaris
- UI crear i llistar posts
- Validacions bàsiques

Memòria:
- Arquitectura social
- Models de dades
- Planificació actualitzada

Mètriques:
- ≥4 endpoints funcionals
- Flux complet de posts
- ≥6 pàgines de memòria

## Setmana 2 – Reserves compartides

Desenvolupament:
- Reserva compartida (crear, unir-se, tancar)
- Validacions d’aforament

Memòria:
- Casos d’ús de reserves
- Fluxos i restriccions

Mètriques:
- ≥4 endpoints reserves
- Flux estable
- ≥5 pàgines de memòria

## Setmana 3 – Amistats i notificacions

Desenvolupament:
- Sol·licituds d’amistat
- Notificacions principals

Memòria:
- Sistema de notificacions
- Requisits assolits

Mètriques:
- ≥3 tipus notificació
- Flux amistat complet
- ≥6 pàgines memòria

## Setmana 4 – Tancament

Desenvolupament:
- Historial notificacions
- Correccions finals

Memòria:
- Conclusions
- Pressupost final
- Revisió global

Mètriques:
- Cap funcionalitat crítica pendent
- Memòria 100% completa